BÁO CÁO LAB 7 - MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB NÂNG CAO

Lab: 7	Thời gian: 20/10/2026 		đến ngày: 27/10/2026

MSSV: 2312569	Họ và tên: Lê Thị Mai Anh

Nhóm: 23

Công việc:

| STT | Công việc được giao | Liên kết đến github branch | Tiến độ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cài đặt tính năng đăng ký, đăng nhập và đăng xuất ĐÃ HOÀN THÀNH: Có đăng ký, đăng nhập, đăng xuất; backend cấp access token và refresh token. Frontend lưu phiên, gửi access token khi gọi API; đã điều chỉnh khôi phục phiên khi tải lại trang và hạn chế gọi xác minh tài khoản lặp khi chuyển trang hoặc focus. CHƯA HOÀN THÀNH: Cần kiểm thử end-to-end và hoàn thiện tự làm mới access token khi hết hạn. | https://github.com/Rikokyu/PTUDWNC-2026-Nhom23/tree/feature/FRJOB002-image-resize-thumbnail | 75% |
| 2 | Cài đặt chức năng đổi mật khẩu và quên mật khẩu ĐÃ HOÀN THÀNH: Đã xác định đây là phần còn thiếu trong nhóm chức năng xác thực. CHƯA HOÀN THÀNH: Chưa có luồng đổi mật khẩu và quên mật khẩu hoàn chỉnh gồm API, giao diện và email đặt lại mật khẩu. Cần xây dựng các luồng này, bổ sung kiểm tra bảo mật và kiểm thử end-to-end. | https://github.com/Rikokyu/PTUDWNC-2026-Nhom23/tree/feature/FRJOB002-image-resize-thumbnail | 10% |
| 3 | Xây dựng trang hồ sơ (Profile), cho phép cập nhật hồ sơ ĐÃ HOÀN THÀNH: Có trang hồ sơ trong dashboard. CHƯA HOÀN THÀNH/CẦN XÁC MINH: Kiểm thử đầy đủ việc tải thông tin hiện tại, cập nhật hồ sơ và đồng bộ dữ liệu sau khi lưu với API; hoàn thiện trạng thái tải, báo lỗi và thông báo thành công nếu còn thiếu. | https://github.com/Rikokyu/PTUDWNC-2026-Nhom23/tree/feature/FRJOB002-image-resize-thumbnail | 60% |
| 4 | Xây dựng trang chủ có header, footer, sidebar danh mục và danh sách công thức mới ĐÃ HOÀN THÀNH: Có trang chủ và các thành phần giao diện chính của website. CHƯA HOÀN THÀNH/CẦN XÁC MINH: Bảo đảm sidebar hiển thị danh mục và phần nội dung chính lấy danh sách công thức mới từ API; kiểm tra responsive, trạng thái tải, lỗi và dữ liệu rỗng. | https://github.com/Rikokyu/PTUDWNC-2026-Nhom23/tree/feature/FRJOB002-image-resize-thumbnail | 70% |
| 5 | Xây dựng trang xem chi tiết công thức (món ăn) ĐÃ HOÀN THÀNH: Có trang chi tiết công thức theo slug và kết nối lấy dữ liệu từ API. CHƯA HOÀN THÀNH/CẦN XÁC MINH: Kiểm thử đầy đủ ảnh, nguyên liệu, các bước nấu, thông tin danh mục/tác giả và trường hợp không tìm thấy hoặc API lỗi. | https://github.com/Rikokyu/PTUDWNC-2026-Nhom23/tree/feature/FRJOB002-image-resize-thumbnail | 75% |
| 6 | Cài đặt chức năng tìm kiếm ĐÃ HOÀN THÀNH: Có trang tìm kiếm công thức và kết nối API. CHƯA HOÀN THÀNH/CẦN XÁC MINH: Kiểm thử từ khóa thực tế, lọc, phân trang, trạng thái không có kết quả và xử lý lỗi; bảo đảm kết quả khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. | https://github.com/Rikokyu/PTUDWNC-2026-Nhom23/tree/feature/FRJOB002-image-resize-thumbnail | 70% |
| 7 | Xây dựng trang xem danh sách tất cả category (danh mục) ĐÃ HOÀN THÀNH: Có trang danh sách danh mục và kết nối API. CHƯA HOÀN THÀNH/CẦN XÁC MINH: Kiểm thử dữ liệu, ảnh, liên kết sang trang danh mục tương ứng và trạng thái tải, lỗi, rỗng. | https://github.com/Rikokyu/PTUDWNC-2026-Nhom23/tree/feature/FRJOB002-image-resize-thumbnail | 80% |
| 8 | Xử lý ảnh công thức bất đồng bộ (FRJOB002) ĐÃ HOÀN THÀNH: Backend có API multipart upload ảnh công thức; lưu ảnh gốc vào MinIO, enqueue background job tạo thumbnail 300×300 và ảnh medium 800×600, cập nhật URL và retry 3 lần. Frontend có mục chọn ảnh/xem trước trong form tạo công thức, giới hạn định dạng JPEG/PNG/WebP/AVIF và dung lượng 5 MB, gửi ảnh lên API sau khi tạo công thức. Thẻ công thức và dashboard ưu tiên thumbnailUrl, có ảnh dự phòng; trang chi tiết dùng ảnh medium hoặc ảnh gốc. CHƯA HOÀN THÀNH/CẦN XÁC MINH: Chưa kiểm thử end-to-end với ảnh tải lên thật để xác nhận toàn bộ luồng từ form, API, job, MinIO đến việc hiển thị URL trên frontend. | https://github.com/Rikokyu/PTUDWNC-2026-Nhom23/tree/feature/FRJOB002-image-resize-thumbnail | 85% |

• Xác thực: đã có đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và xác minh phiên; cần hoàn thiện đổi mật khẩu, quên mật khẩu và tự làm mới access token.

• Hồ sơ: đã có trang profile; cần xác nhận đầy đủ luồng cập nhật dữ liệu với API.

• Trang chủ: đã có giao diện; cần kiểm thử dữ liệu API cho danh mục và công thức mới cùng các trạng thái tải, lỗi, rỗng.

• Công thức: đã có trang chi tiết và tìm kiếm; cần kiểm thử toàn diện dữ liệu thật, lọc/phân trang và các trường hợp lỗi.

• FRJOB002 – Ảnh thumbnail công thức: form tạo công thức có mục chọn ảnh và xem trước; frontend gửi ảnh đến API upload. Sau khi tải lên, backend lưu ảnh gốc và enqueue job tạo thumbnail/ảnh medium. Thẻ công thức dùng thumbnailUrl; trang chi tiết ưu tiên ảnh medium rồi ảnh gốc. Cần kiểm thử end-to-end với ảnh thực tế.

• Danh mục: đã có trang danh sách tất cả category; cần kiểm thử nội dung và điều hướng.